车型用户手册 RAG 智能问答系统：MVP 产品需求与项目搭建说明

1. 项目背景

本项目是一个面向“车型用户手册”的 AI 智能问答系统。最终目标是基于多个车型 PDF 用户手册，实现用户登录、多轮会话、车型知识库问答、答案引用来源、会话保存、缓存加速、异步文档处理等功能。

当前阶段不实现完整 RAG 业务，只搭建 AI 应用系统基础骨架，包括用户系统、会话系统、模型调用、消息保存、缓存设计、前后端联调。

2. 当前 MVP 目标

第一阶段目标：完成一个可运行的前后端 AI Chat 系统。

必须实现：

- 用户注册

- 用户登录

- JWT 鉴权

- 获取当前用户信息

- 用户退出登录

- 创建会话

- 查询会话列表

- 查询某个会话的消息历史

- 删除会话

- 重命名会话

- 用户发送消息

- 后端调用大模型生成回复

- 保存用户消息和模型回复

- 支持普通非流式回复

- 支持 SSE 流式回复

- Redis 用于登录状态、限流、临时缓存

- MySQL 用于持久化用户、会话、消息

- 前端实现登录页、注册页、聊天页、会话列表、聊天窗口

暂不实现：

- PDF 上传

- PDF 解析

- 文本切分

- 向量库

- Embedding

- Reranker

- RAG 检索

- 多车型知识库管理

但项目结构要提前预留 RAG 模块目录，方便后续扩展。

3. 技术栈要求

3.1 后端技术栈

使用：

- Python 3.11+

- uv 管理 Python 环境和依赖

- FastAPI

- Uvicorn

- SQLAlchemy 2.x Async

- Alembic

- MySQL

- asyncmy 或 aiomysql

- Pydantic v2

- pydantic-settings

- Redis asyncio

- PyJWT

- pwdlib 或 bcrypt

- OpenAI-compatible SDK

- python-dotenv

- loguru

- pytest

3.2 前端技术栈

使用：

- Vue 3

- Vite

- TypeScript

- Vue Router

- Pinia

- Axios 或 fetch

- Markdown 渲染组件

- SSE 流式响应处理

3.3 数据库

使用 MySQL 存储：

- 用户信息

- 会话信息

- 消息信息

- 模型调用记录

- 后续 RAG 文档元数据

使用 Redis 存储：

- JWT 黑名单或刷新令牌状态

- 用户限流

- 临时会话状态

- 模型调用锁

- 可选的短期响应缓存

4. 推荐项目结构

car-manual-rag/

├── backend/

│   ├── pyproject.toml

│   ├── uv.lock

│   ├── .env.example

│   ├── alembic.ini

│   ├── alembic/

│   └── app/

│       ├── main.py

│       ├── core/

│       │   ├── config.py

│       │   ├── security.py

│       │   ├── logging.py

│       │   └── exceptions.py

│       ├── db/

│       │   ├── base.py

│       │   ├── session.py

│       │   └── init_db.py

│       ├── models/

│       │   ├── user.py

│       │   ├── conversation.py

│       │   ├── message.py

│       │   └── llm_call.py

│       ├── schemas/

│       │   ├── auth.py

│       │   ├── user.py

│       │   ├── conversation.py

│       │   ├── message.py

│       │   └── chat.py

│       ├── crud/

│       │   ├── user.py

│       │   ├── conversation.py

│       │   └── message.py

│       ├── api/

│       │   ├── deps.py

│       │   └── v1/

│       │       ├── router.py

│       │       ├── auth.py

│       │       ├── users.py

│       │       ├── conversations.py

│       │       └── chat.py

│       ├── services/

│       │   ├── auth_service.py

│       │   ├── chat_service.py

│       │   ├── llm_service.py

│       │   └── cache_service.py

│       ├── rag/

│       │   ├── __init__.py

│       │   ├── loaders/

│       │   ├── splitters/

│       │   ├── retrievers/

│       │   ├── rerankers/

│       │   └── chains/

│       └── tests/

│

├── frontend/

│   ├── package.json

│   ├── vite.config.ts

│   └── src/

│       ├── main.ts

│       ├── App.vue

│       ├── router/

│       ├── stores/

│       ├── api/

│       ├── views/

│       │   ├── LoginView.vue

│       │   ├── RegisterView.vue

│       │   └── ChatView.vue

│       └── components/

│           ├── ChatWindow.vue

│           ├── MessageList.vue

│           ├── MessageInput.vue

│           └── ConversationSidebar.vue

│

├── docker-compose.yml

├── README.md

└── docs/

├── api.md

├── rag-plan.md

└── database-design.md

5. 后端数据库表设计

5.1 users 表

字段：

- id：主键

- username：用户名，唯一

- email：邮箱，可为空，唯一

- hashed_password：加密密码

- is_active：是否启用

- is_superuser：是否管理员

- created_at：创建时间

- updated_at：更新时间

5.2 conversations 表

字段：

- id：主键

- user_id：用户 ID

- title：会话标题

- model_name：使用的模型名称

- system_prompt：系统提示词，可为空

- is_deleted：是否删除

- created_at：创建时间

- updated_at：更新时间

5.3 messages 表

字段：

- id：主键

- conversation_id：会话 ID

- user_id：用户 ID

- role：消息角色，取值 user / assistant / system

- content：消息内容

- status：消息状态，取值 success / streaming / failed

- token_count：token 数，可为空

- latency_ms：生成耗时，可为空

- created_at：创建时间

5.4 llm_calls 表

字段：

- id：主键

- user_id：用户 ID

- conversation_id：会话 ID

- request_id：请求 ID

- provider：模型供应商

- model_name：模型名称

- prompt_tokens：输入 token

- completion_tokens：输出 token

- total_tokens：总 token

- latency_ms：耗时

- success：是否成功

- error_message：错误信息

- created_at：创建时间

6. Redis 缓存设计

6.1 登录和令牌

auth:refresh:{user_id}:{token_id}

用途：保存 refresh token 状态。
TTL：7 天。

auth:blacklist:{jti}

用途：退出登录后拉黑 access token。
TTL：等于 access token 剩余有效期。

6.2 限流

rate:chat:{user_id}:{yyyyMMddHHmm}

用途：限制用户每分钟请求模型次数。
TTL：60 秒。

6.3 会话临时状态

chat:streaming:{conversation_id}

用途：防止同一会话同时触发多个流式生成。
TTL：120 秒。

6.4 短期响应缓存

llm:cache:{request_hash}

用途：仅对完全相同的测试请求做短期缓存。
TTL：10 分钟。

注意：不要对所有聊天请求无脑缓存，因为多轮会话上下文不同，错误缓存会导致回答混乱。

7. 后端接口设计

7.1 Auth 接口

注册

POST /api/v1/auth/register

请求体：

{

"username": "test",

"email": "test@example.com",

"password": "123456"

}

登录

POST /api/v1/auth/login

请求体：

{

"username": "test",

"password": "123456"

}

返回：

{

"access_token": "...",

"refresh_token": "...",

"token_type": "bearer"

}

当前用户

GET /api/v1/users/me

退出登录

POST /api/v1/auth/logout

7.2 会话接口

创建会话

POST /api/v1/conversations

请求体：

{

"title": "新会话"

}

查询会话列表

GET /api/v1/conversations

查询会话详情和消息

GET /api/v1/conversations/{conversation_id}

重命名会话

PATCH /api/v1/conversations/{conversation_id}

请求体：

{

"title": "新的会话标题"

}

删除会话

DELETE /api/v1/conversations/{conversation_id}

7.3 聊天接口

非流式聊天

POST /api/v1/chat

请求体：

{

"conversation_id": 1,

"message": "你好，帮我介绍一下汽车保养注意事项",

"stream": false

}

返回：

{

"conversation_id": 1,

"user_message_id": 10,

"assistant_message_id": 11,

"answer": "..."

}

流式聊天

POST /api/v1/chat/stream

要求使用 SSE 返回模型生成内容。

前端需要边接收边显示，流式结束后后端保存完整 assistant 消息。

8. 模型调用要求

当前阶段不绑定具体厂商，后端使用 OpenAI-compatible 风格封装模型调用。

环境变量：

LLM_BASE_URL=

LLM_API_KEY=

LLM_MODEL=

封装文件：

app/services/llm_service.py

需要提供：

async def chat_completion(messages: list[dict]) -> str:

...

async def stream_chat_completion(messages: list[dict]):

...

后续如果更换 OpenAI、DeepSeek、通义千问、硅基流动、本地 Ollama，只修改该服务层，不影响业务层。

9. 前端页面要求

9.1 登录页

功能：

- 用户名输入

- 密码输入

- 登录按钮

- 跳转注册页

9.2 注册页

功能：

- 用户名

- 邮箱

- 密码

- 确认注册

9.3 聊天页

布局：

左侧：

- 会话列表

- 新建会话按钮

- 删除会话按钮

- 重命名会话按钮

右侧：

- 消息展示区

- 输入框

- 发送按钮

- 支持流式显示 assistant 回复

9.4 前端状态管理

Pinia 中维护：

- access_token

- 当前用户信息

- 当前会话 ID

- 会话列表

- 当前会话消息

10. 权限要求

所有接口默认需要登录，除了：

POST /api/v1/auth/register

POST /api/v1/auth/login

GET /health

用户只能访问自己的会话和消息，不能访问其他用户数据。

11. 异步要求

后端数据库使用 SQLAlchemy AsyncSession。
Redis 使用 asyncio Redis 客户端。
模型调用使用 async。
聊天接口不能阻塞整个服务。

12. 日志要求

记录：

- 用户登录日志

- 创建会话日志

- 模型调用日志

- 模型调用耗时

- 异常日志

- Redis 连接异常

- MySQL 连接异常

13. 环境变量示例

APP_NAME=car-manual-rag

APP_ENV=dev

DEBUG=true

MYSQL_HOST=127.0.0.1

MYSQL_PORT=3306

MYSQL_USER=root

MYSQL_PASSWORD=123456

MYSQL_DATABASE=car_manual_rag

REDIS_HOST=127.0.0.1

REDIS_PORT=6379

REDIS_DB=0

JWT_SECRET_KEY=please_change_me

JWT_ALGORITHM=HS256

ACCESS_TOKEN_EXPIRE_MINUTES=30

REFRESH_TOKEN_EXPIRE_DAYS=7

LLM_BASE_URL=

LLM_API_KEY=

LLM_MODEL=

14. 启动方式要求

后端使用 uv：

cd backend

uv sync

uv run uvicorn app.main:app --reload

前端：

cd frontend

npm install

npm run dev

15. 验收标准

完成后必须满足：

- 后端 FastAPI 能正常启动

- Swagger 文档可访问

- MySQL 能自动建表或通过 Alembic 迁移建表

- Redis 能正常连接

- 用户可以注册

- 用户可以登录

- 登录后可以获取当前用户信息

- 用户可以创建会话

- 用户可以发送消息

- 后端可以调用大模型并返回结果

- 用户消息和模型回复可以保存到 MySQL

- 刷新页面后可以看到历史会话和历史消息

- 前端可以完成登录、注册、聊天闭环

- 流式输出可以正常显示

- 未登录用户不能访问聊天接口

- 用户不能访问其他用户的会话

16. 后续 RAG 扩展预留

后续第二阶段新增：

- PDF 文件上传

- 车型管理

- 用户手册管理

- PDF 解析

- 章节识别

- 文本切分

- Embedding

- 向量库

- BM25 检索

- 混合检索

- Rerank

- 基于车型和章节的问答

- 答案引用页码和章节来源

- 后台异步入库任务

- RAG 评估模块

预留数据表：

- car_models

- manuals

- manual_chapters

- manual_chunks

- manual_upload_tasks

- rag_query_logs

当前阶段只创建 rag 目录，不实现具体 RAG 逻辑。